## Slide 1
(PPT 작성 시) 아래 경로에 등록된
[작성가이드 2. 팀별 프로젝트 결과보고서]
영상을 참고하여 작성하세요!
https://youtu.be/NhJKzqVbwXo
* 링크를 따라가려면 <ctrl>키를 누른 채 클릭하세요.
PPT 작성 가이드 안내
제출 시 본 페이지는 삭제 후 제출하세요

## Slide 2
작성요령
작성요령
2
작성주체
훈련생이 직접 작성하고, 훈련기관 담당자가 임의로 삭제 혹은 수정하지 않아야 함
1
제출형태
팀별 프로젝트 결과보고서(PPT)는 팀별로 각각 작성하여 제출해야 함
단, 개별 진행된 경우 개별로 작성하여 제출
3
파 일 명
결과보고서_팀명(팀주제명)
예) 결과보고서_1팀(OOO를 활용한 OOOO)
4
구성내용
제공된 목차 항목/구성/세부내용이 모두 포함되어야 하며, 페이지별 상세 안내 내용을 참고하여 작성
5
디 자 인
참고(예시) 디자인이므로 자유롭게 변경 가능, 기본폰트를 사용하지 않은 경우 PDF로 저장하여 제출
프로젝트 결과물의 우수성 및 완성도를 잘 나타낼 수 있는 형태로 작성
저작권 문제로 유료 폰트는 사용 금지
제출 시 본 페이지는 삭제 후 제출하세요

## Slide 3
메가넥스트 (MEGA NEXT)
AI 챗봇 개발 (세종대학교 입시 상담 챗봇)
K-Digital Training
PERSONAL 톡톡한 SEJONG
[프로젝트 진행] 곽 상 윤
[멘토] 김 민 수 강사

## Slide 4
목 차
K-Digital Training
프로젝트 개요
01
프로젝트 팀 구성 및 역할
02
프로젝트 수행 절차 및 방법
03
프로젝트 수행 경과
04
자체 평가 의견
05

## Slide 5
K-Digital Training
프로젝트 개요
01
아래 내용이 반드시 포함되도록 작성한다.
4
프로젝트 구조
프로젝트 주제 및 선정 배경, 기획의도
1
주제 : 세종대학교 수시 입시상담 AI 챗봇
선정 배경
- 전형별 정보나 경쟁률을 찾는
과정에서 혼동이 발생함
- 수험생들은 모집요강 PDF나
복잡한 홈페이지를 일일히
확인해야함.
기획 의도
- 기존 챗봇과 달리 문서 기반
RAG 구조를 통해 정확하고
최신 정보를 제공
2
프로젝트 내용
챗봇 기능
- 사용자의 자연어 질의에 대해 모집 요강 PDF + 진학사 경쟁률 데이터를 기반으로 응답
기술 구성
- 문서/HTML 수집 -> 임베딩
-> FAISS 검색 -> GPT-4o
응답 생성
훈련내용과 연관성
- Python 기반 개발,
웹 자동화(Selenium),
LangChain 구조 이해,
벡터 DB 응용
3
활용 장비 및 재료
1. 개발환경
- Python, Streamlit, OpenAI API
- FAISS, LangChain,
PyPDFLoader, Selenium 등
주요 라이브러리
2. 데이터
- 세종대학교 2026학년도 수시
모집 요강 PDF
- 진학사 수시 경쟁률 HTML
(2023 ~ 2025)
3. 툴/리소스
VSCode
OpenAI API Key
(test-embedding-ada-002,
gpt-4o)
5
활용방안 및 기대 효과
입시 정보 상담 자동화
시스템으로 활용 가능
타 대학 입시 챗봇으로의
확장도 용이
(문서 구조만 바꾸면 적용 가능)
문서 기반 질의응답 시스템 기획 및 구현 역량 향성
챗봇을 통한 사용자 맞춤 정보 제공 -> 수험생 UX 향상
RAG + GPT 구조 이해 및 실전 적용 경험 확보
1. 주제 선정 및 개발 범위 설정
2. PDF + HTML 크롤링 및
데이터 전처리
3. 청크 분할 -> 임베딩 ->
FAISS 저장
4. LangChain RAG 체인 구성
5. Streamlit 챗봇 UI 제작 및
질의응답 테스트
6. 결과 정리 및 시연 영상 제작

## Slide 6
K-Digital Training
프로젝트 팀 구성 및 역할
02
해당 프로젝트를 진행하면서 훈련생 별로 주도적으로 참여한 부분을 중심으로 작성한다.
* 프로젝트 운영 중 멘토의 지원내역도 간략하게 작성
훈련생 | 역할 | 담당 업무
곽 상 윤 | 총괄 | 
김 민 수 | 멘토 | 
주제 기획 및 시스템 설계
학습 데이터 수집 및 구조화
PDF 및 HTML 데이터 전처리
사용자 인터페이스 개발 및 시각화 개선
AI 벡터스토어 및 챗봇 모델 구축
주제 기획 및 시스템 설계
프로젝트 주체 구체화 및 기술 스텍 선정에 대한 피드백 제공
데이터 처리 방식 및 벡터스토어 구현 방향에 대한 조언
챗봇 시스템 개발 과정에서 발생한 이슈에 대한 조언 및 해결 방안 제시
전체 개발 흐름 점검 및 발표 자료 구성 방향 안내

## Slide 7
K-Digital Training
프로젝트 수행 절차 및 방법
03
구분 | 기간 | 활동 | 비고
기획 및 주체 구체화 | 25/07/29(화) ~ 25/07/30(수) | ‘세종대학교 입시 상담 챗봇’으로 주제 명확화 기술 스택 및 구현 범위 선정 (RAG, LangChain, Streamlit 등) | 아이디어 선정, 주제 확정
데이터 수집 및 전처리 | 25/07/31(목) ~ 25/08/02(토) | 2026학년도 수시모집요강 PDF 분석 진학사 경쟁률 페이지 웹 크롤링 수행 텍스트 추출 및 구조화 → 청크 분할 준비 | 데이터 수집 완료, 협약기업 제공 자료 활용
벡터스토어 구축 및 모델 연동 | 25/08/03(일) ~ 25/08/04(월) | PyPDFLoader, BeautifulSoup, Selenium 활용한 데이터 정제 RecursiveCharacterTextSplitter로 청크 약 700개 생성 OpenAI Embedding + FAISS를 통한 벡터 인덱스 구축 LangChain을 이용한 RAG 체인 구성 | 벡터 인덱스 구축 완료, 문서 기반 QA 구성
챗봇 UI 개발 및 테스트 | 25/08/04(월) ~ 25/08/07(목) | Streamlit 기반 사용자 인터페이스 구현 검색-응답 테스트, 전형명/학과명 기반 QA 점검 배경 이미지, 사이드바 안내 구성 등 UX 개선 | 중간 점검 실시, 실사용 QA 테스트
결과 정리 및 보고서 / 시안 영상 준비 | 25/08/07(목) ~ 25/08/08(금) | PPT 보고서 작성 및 템플릿 맞춤 구성 자체 평가 작성 시연 영상 촬영 및 제출 준비 | 최종 보고서 제출, 기능 고도화 완료
총 개발기간 | 25/07/29(화) ~ 25/08/08(금) |  | 10일 단기 집중 프로젝트

## Slide 8
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
프로젝트 결과물이 도출된 과정을 세부적으로 작성한다.
이어지는 예시는 하나의 사례 제공을 위해서 간단하게 제시한 것이므로 프로젝트 성격에 따라 보다 자세하게 작성
!
프로젝트
수행 경과
2
프로젝트 수행 과정이 잘 드러날 수 있도록 가공 과정부터 활용까지 전체적인 프로세스를 단계별로 작성
3
프로젝트 수행 과정에서의 피드백 내용과 그것을 적용(보완 등)한 내용이 포함되도록 작성
결과를 서술하는 과정에서는 활용된 기술 및 구현 방법, 핵심기능, 구현 결과* 등을 상세히 작성
빅데이터 직종의 경우 정확도 등
1
예시
4
프로젝트 수행 결과물을 잘 드러낼 수 있는 자료를 첨부하여 작성
결과물 사진, 시연 영상, 구동 화면 등 프로젝트의 우수성이 드러날 수 있는 자료
첨부 자료 예시

## Slide 9
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
학습 데이터 소개 (Train/dev set)
* 결과 제시 ① 탐색적 분석 및 전처리
문서 유형
2026학년도 세종대학교 수시모집요강 PDF
진학사 수시모집 경쟁률 HTML(2023 ~ 2025년 기준)
총 분할 청크 수
약 700개의 청크 (RecursiveCharcterTextSplitter활용)
전처리 방식 요약
전형명, 학과명, 인원수, 경쟁률 등 핵심 정보 위주 구조화
불필요한 부호, 공백 제거 및 청크 단위 분할로 검색 최적화
각 청크는 최대 토근 수 고려하여 중첩 포함
사용도구 및 기법
PDF 처리: PyPDFLoader
웹 크롤링: Selenium, BeautifulSoup
텍스트 분할: RecursiveChracterTextSplitter (Chunk_size = 700, overlap = 100)
벡터화: openAI Embeddings
벡터 저장소: FAISS 활용
데이터 특징
동일 학과 내 다양한 전형/연도별 정보 포함
--> 질의응답 다양성 확보

## Slide 10
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기반 챗봇 구조
* 결과 제시 ② 모델 개요
사용자 질문
OpenAI 임베딩
FAISS 검색
GPT-4o(응답)
전체 흐름
구현 방식 : Fine – tunning 없이 RAG 방식으로 정보 기반 응답
사용 구성요소 :
- OpenAI Embedding : text-embedding-ada-002
- FAISS : 빠른 벡터 검색용 라이브러리
- LangChain : RAG 체인 구성 (RunnableParallel, PromptTemplate)
- GPT-4o : 응답 생성 모델
장점
- 학습 불필요 --> 빠른 응답
- 최신 데이터를 반영한 검색 기반 QA 가능
GPT가 단독으로 응답을 생성하는 것이 아니라, OpenAI 임베딩과 FAISS 검색을 통해
관련 문서를 찾고, 그 정보를 기반으로 GPT-4o가 응답을 생성
이로 인해 학습 없이도 최신 정보 기반의 정확한 답변을 생성

## Slide 11
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
임베딩 - 검색 - 생성 연계​
* 결과 제시 ③ 모델 선정 및 분석
문서 처리 흐름
PyPDFLoader로 PDF 문서 추출
Selenium + BeautifulSoup으로 진학사 HTML 크롤링
임베딩 및 검색
Embedding model : OpenAI text-embedding-ada-002
Similarity metric : cosine similarity
벡터 DB : FAISS (빠른 최근접 검색)
체인 구성 방식(리트리버 언급)
LangChain의 RunnableParallel로 context와 question 나눔
PromptTemplete로 LLM에게 입력
GPT-4o가 최종 응답 생성

## Slide 12
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
임베딩 - 검색 - 생성 연계 (시각 자료)​
* 결과 제시 ③ 모델 선정 및 분석
FAISS 벡터 인덱스 구조
임베딩 벡터
FAISS Index 저장
최근점 유사도 비교
사용자 질문 벡터
관련 청크 반환
LangChain 구조 흐름도
사용자 질문
RunnableParallel -> {"context" : retriever, "question": passthrough}
PromptTemplate (system_prompt 포함)
ChatOpenAI (GPT-4o)

## Slide 13
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
발생한 문제점, 이를 개선한 사례
* 결과 제시 ④ 모델 평가 및 개선
테스트 중 발견된 문제 : 전형명 누락, 학과명 인식 불완전
개선 조치
전형/학과명을 포함한 청크 가공
Chunk_overlap을 100으로 설정 -> 문맥 보존
검색 k 값을 8로 설정 -> 응답 다양성 확보
UI 개선
사이드바에 메뉴 버튼 추가
배경 이미지, 로고 삽입
예시 질문 자동 생성
성능 평가
답변 정확도 향상 확인
사용자 질문 응답 다양성 확보

## Slide 14
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
훈련생 발표 영상이 아닌 세부 기능 소개, 화면 구동 및 기능 동작 여부 시연영상으로 제작한다.
* 결과 제시 ⑤ 시연 동영상
* 용량제한: 팀별 5-10분 내(100MB 이하), 기능별 소개 음성 포함, 별도 파일형태로 제출 가능

## Slide 15
K-Digital Training
자체 평가 의견
05
프로젝트 결과물에 대한 프로젝트 기획 의도와의 부합 정도 및 실무 활용 가능 정도, 달성도, 완성도 등 훈련생의 자체적인 평가 의견과 느낀 점을 작성한다.
사전 기획의 관점에서
프로젝트 결과물에 대한 완성도 평가(10점 만점)
처음 기획한 챗봇 구조와 실제 구현된 결과물이 잘 부합하여 만족도가 높았습니다. 기능 구현, UI, 응답 정확도 측면에서 8.5점을 줄 수 있을
정도로 완성도 있게 마무리 되었습니다.
프로젝트 결과물의
추후 개선점이나 보완할 점 등 내용 정리
특정 전형명이나 학과명이 누락되는 경우를 줄이기 위해 추가 키워드 학습
구조를 고려해볼 수 있습니다. 사용자 경험 측면에서 응답 대기 시간 단축과 시각적 인터페이스 개선이
앞으로의 과제로 남습니다.
프로젝트를 수행하면서
느낀 점이나 경험한 성과(경력 계획 등과 연관)
단순한 GPT 챗봇이 아닌, RAG 구조를 직접 구현하며 생성형 AI에 대한 이해도를 실무 수준으로 끌어올릴 수 있었습니다. 실제 입시 업무나 상담 서비스에 적용 가능한 수준까지 구현해본 경험이 커리어에 큰 도움이 될 것 같습니다.
개인 또는 우리 팀이 잘한 부분과 아쉬운 점
문서 기반 검색 챗봇이라는 비교적 복잡한 구조를 혼자서도
성공적으로 구현한 점이 가장 만족스럽습니다. 다만, 질문 다양성 대응이나 예외 상황 안내에서 약간의 보완이 필요하다고 느꼈습니다.